温州市金海化学品市场有限公司

室外管网检修工程

招 标 文 件

招   标   人:温州市金海化学品市场有限公司

日        期：二○二○年七月

目　　录

一、投标须知前附表

二、投标须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标文件的编制

（四）投标文件的提交

（五）开标

（六）评标

（七）合同的授予

（八）其他事项

三、合同条款

四、技术标准和要求

五、投标文件格式

一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 |  | 温州市金海化学品市场有限公司室外管网检修工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 |  | 本工程位于温州经济技术开发区滨海二十五路422号、滨海二十四路397号温州市金海化学品市场公司内 |
| 3 | 1.1 | 承包方式 |  | 采取全部工程范围内除维修更换材料费用外的人工、机械、质量、安全等所有费用（含税）。 |
| 4 | 1.1 | 质量要求 |  | 合格 |
| 5 | 2.1 | 招标范围 |  | 本工程主要为温州市金海化学品市场有限公司所有室外（包括地下及地上管道、阀门、管件<含接头、喷淋>漏水点查找、开挖恢复、老旧管道、管件更换等内容）管网检维修。 |
| 6 | 2.2 | 服务期 |  | 365日历天(2020年8月7日-2021年8月6日) |
| 7 | 3.1 | 资金来源 |  | 企业自筹 |
| 8 | 4.1 | 投标人资质 等级要求 |  | 本次招标要求投标人须具备营业执照中含有管道维修、检漏；输水管道设施活动或市政公用工程经营范围（需提供营业执照副本复印件），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
| 9 | 13.1 | 工程报价方式 |  | 总价报价（一次性包干） |
| 10 | 15.1 | 投标有效期 |  | 30个工作日（自投标截止日起算） |
| 11 | 7.3 | 领取招标文件 |  | 时间：2020年7月3日-2020年7月9日 地点：温州市金海化学品市场有限公司（温州经济技术开发区滨海二十五路422号商务大楼9楼905室。） |
| 12 | 5.1 | 踏勘现场 |  | 自行前往 |
| 13 | 8.1 | 投标人提出疑问截止时间及方式 |  | 时间：2020年7月8日09点30分前，联系招标人；联系方式：0577-85850849。 |
| 14 | 8.1 | 招标人招标文件 答疑截止时间及方式 |  | 时间：2020年7月8日下午15点40分前，以电话通知的方式通知各投标人。 |
| 15 | 18.1 | 投标文件份数 |  | 商务标一份正本，四份副本。 |
| 16 | 19.2 | 投标保证金 |  | 以现金的方式，在提交投标文件时同时提交； 投标保证金金额：人民币叁仟元整。 |
| 17 | 20.1 | 投标文件 提交地点 |  | 地 点：温州经济技术开发区滨海二十五422号温州市金海化学品市场有限公司商务大楼9楼会议室 |
| 18 | 21.1 | 投标文件递交 截止时间 |  | 2020年7月10日 10时00分（北京时间，下同） |
| 19 | 24.1 | 开 标 |  | 开始时间：2020年7月10日10时00分 地 点：温州经济技术开发区滨海二十五422号温州市金海化学品市场有限公司商务大楼9楼会议室 |
| 20 | 25 | 工程造价 |  | 招标控制价160000元。 |
| 21 | 31.3 | 评标方法与标准 |  | 投标须知第31.3款 |
| 22 | 履约担保 |  |  | 本项目采取先施工后按季度支付合同款，故不设履约保证金 |
| 23 | 1.合同总价不再进行调整（一次性包干），请投标人自行考虑风险。 2.服务期内发现室外管网需要检修，业主以电话通知的方式，通知承包方进场施工，承包方需在24小时内准备好维修人员和器械并进场施工。 3.如竞标单位少于三家，招标方根据报名单位情况，采用谈判方式确定中标单位。 |  |  |  |
| 24 | 联系方式 |  | 招标人：温州市金海化学品市场有限公司 联系人：林先生 联系电话：0577-85850849 地址：温州市经济技术开发区滨海二十五路422号 |  |

二、投标须知

（一）总则

1.工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项-第5项。

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家法律、法规、规章等有关规定，通过公开招标方式择优选定承包人。

2.招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招投标报价范围详见本须知前附表第5项；

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第6项。

3.资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第7项，其中部分资金用于本工程施工合同项目的合格支付。

4.合格的投标人

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第8项。

5.踏勘现场

5.1招标人将按本须知前附表第12项所述，由投标人自行前往对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的费用。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6.投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

（二）招标文件

7.招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知前附表

（2）投标须知

（3）合同条款

（4）投标文件格式

7.2除7.1款内容外，招标期间招标人在规定时间内以书面形式发出的答疑纪要、对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3投标人将按本投标须知前附表第11项规定的时间和地点购领招标文件。

7.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

8.招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应按本投标须知前附表第13项的要求向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将按投标须知前附表第14项的规定予以澄清。

9.招标文件的修改

9.1招标文件发出后，在规定时间前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日前3天向招标人反映。逾期不得再对招标文件的条款提出质疑，最终以招标人解释为准。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容将所有投标人发布。招标文件的澄清、修改、补充等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以公布的书面文件为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

（三）投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用简体中文。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.投标文件的组成

11.1投标文件由商务标(一式五份，正本一份，副本四份)。

11.2商务标

11.2.1.1投标函；（附件1）

11.2.1.2法定代表人身份证明书（附件2）；

11.2.1.3投标保证金（采用现金的形式，在递交投标文件的时候一并递交）；

11.2.1.4授权委托书（附件3）；（如有，此页不封入标书，开标时携带）

11.2.1.5工程量清单

1、工程施工检修投标报价表（表1）；

2、工程量清单报价表（表2）；

11.2.1.6资格审查

1）“投标人基本情况表”，并附企业营业执照副本复印件；

2）项目管理机构一览表；（附相关人员证书复印件，如有延续注册信息的，应提供延续注册信息，且在有效期内）

3）承诺书

4）投标人须知前附表规定的资格审查其他材料；

5）评审需要的资格审查其他材料。

11.2.1.7拟分包项目情况表(不适用)；

11.2.1.8招标文件要求投标人提交的其他辅助说明资料；

12.投标文件格式

12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

13.投标报价

13.1本工程投标报价采用本须知前附表第12项所规定的方式。

13.2投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。

14.投标货币

14.1本工程投标报价采用的币种为人民币。

15.投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表第10项所规定的期限。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

16.如中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议，将被招标人记为不良记录。

17.投标文件的份数和签署

17.1投标人应按本须知前附表第15项规定的份数提交投标文件。

17.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.3投标人应将投标文件妥为密封，商务标相应地方应加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替,下同）及单位法定代表人或者其授权委托人签字或盖章。

17.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由投标文件签字人签字或盖章。

（四）投标文件的提交

18.投标文件的密封和标记

18.1投标文件的密封：投标文件应妥为密封，贴上封条。在封条及相应地方加盖投标单位公章。

18.2投标函应装订在商务标内。商务标单独密封。投标人应在密封袋封面上清楚地分别标明“商务标”字样。

19.投标文件的提交

19.1投标人应按本须知前附表第16项规定的地点，于截止时间前提交投标文件。收件人在接到投标文件时，将在投标文件上注明收件时间。

19.2投标保证金以现金的方式，在提交投标文件的同时提交；投标保证金金额：人民币叁仟元整。

20.投标文件提交的截止时间

20.1投标文件的截止时间见本须知前附表第17项规定。

20.2招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

21.迟交的投标文件

21.1在投标截止期之后送达的投标文件将被拒绝并退还给投标人。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第19条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五）开标

23.开标

23.1招标人按本须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

23.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退还给投标人；本须知第25条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

23.3所有投标人的法定代表人或其委托代理人必须携带本人居民身份证原件及复印件参加开标会议，委托代理人还必须携带授权委托书。各投标人参加会议的人数不得超过3人。

23.4开标程序：

23.4.1开标由招标人主持；

23.4.2由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

23.4.3经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

23.5招标人在招标文件提交投标文件截止时间前收到的投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

23.6招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

24.投标文件的有效性

24.1开标时，投标文件出现下列情况之一的，应当作为无效投标文件：

24.1.1投标文件未按照本须知第18条的要求密封和标记的；

24.1.2未按本须知第23.3款要求派人参加开标会议的。

（六）评标

25.评标委员会与评标

25.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

26.评标过程的保密

26.1开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

26.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

26.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

27.投标文件的澄清

27.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第29条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算并进行核实的修改不在此列。

27.2投标人应确保其法定代表人或投标文件签署授权委托人、项目负责人及投标书编制人员等在评标期间接受评标委员会的询标，拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

28.投标文件的评审

28.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重要的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

28.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

28.3开标后,投标文件出现下列情况之一的,应当作废标处理：

28.3.1本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第17.3款规定盖章、签字；

28.3.2投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；或在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价且未声明哪一个有效（大小写不一致的除外）或未提供投标函的，或投标函中无投标报价的；

28.3.3投标文件中载明的工期超过招标工期；

28.3.4不同投标人的投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

28.3.5不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制；

28.3.6不符合投标须知前附表第4.1款规定的；

28.3.7本须知第27.2款规定的有关情况，经评标委员会认定作废标处理的；

28.3.8本须知第30.3款规定的投标文件作废标处理的情形。

29.投标报价计算错误的修正。

29.1商务标中出现以下情况时，评标委员会认为有必要的，则由该投标书的法定代表人或授权委托人予以签字确认。如果投标人拒绝签字，则按投标违约对待，不仅投标无效，而且没收其投标保证金。

29.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时,应以文字表示的金额为准；

29.1.2如果合价金额与单价金额不一致时，以单价金额为准，除非评标委员会认为单价金额小数点有明显错误的除外。如果合价金额与总价金额不一致时，以合价金额为准；

29.1.3正本与副本不一致的以正本为准。

30.投标文件的评审、比较和否决

30.1评标委员会将按照本须知第28条规定，对投标文件进行评估和比较。

30.2评标委员会依据本须知前附表第20项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，向招标人提交评标报告，并推荐合格的中标候选人。

30.3评标方法和标准

30.3.1本工程采取综合评估法。

综合得分（100分）为：商务标得分（100分）。

30.3.3本工程设拦标价，投标人的投标报价高于拦标价的作废标处理。

拦标价的计算方法：拦标价为160000元。

30.3.5评标基准价的计算：

出现以下情况时，则该投标报价不再进入评标基准价的计算：

①开商务标前已经被否决投标的或经技术标评审未进入后续评审的；

②投标报价高于拦标价的；

③未提供投标函或投标函中无报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的（大小写、正副本不一致的除外）。

④投标函中的招标人名称和工程名称与招标文件不一致的；

⑤除上述情况外，所有有效投标报价中最低报价作为评标基准价。

30.3.6商务标100分

各投标人的投标报价与评标基准价对比计算商务标评分值：

投标报价等于评标基准价，得满分100分；

投标报价每高于评标基准价1%，扣3分；

投标报价等于评标基准价，扣0分；

计算商务标报价评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算（商务标得分保留2位小数，第3位四舍五入）。

30.3.7评标委员会根据以上规定对各投标报价作出界定以后，依据法律及招标文件有关规定对合格的投标书进行详细评审后，在有效标中取经评审的综合得分最高、次高的投标单位为第一、第二中标候选人（若投标人综合得分相同，则抽签决定名次优先者）。若全部投标文件评审完毕时有效投标人仍少于3家的时候，经评标委员会认定具有竞争效果的，评标委员会可以按招标文件的相关规定及评标办法直接确定中标人。

（七）合同的授予

31.合同授予

31.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第30.3款所确定的中标人。

31.2招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，招标人可确定排名第二的中标候选人为中标人，依此类推。

32.中标通知书

32.1中标人确定后，招标人将于15日内向向中标人发出中标通知书。

33.合同协议书的签订

33.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起5日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.2中标人如不按本投标须知第33.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

33.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

三、合同条款

温州市金海化学品市场有限公司

室外管网检修工程合同

合同编号：

甲方：温州市金海化学品市场有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方结合本工程具体情况协商一致，订立本合同：

一、工程概况

1.工程名称：温州市金海化学品市场有限公司室外管网检修工程(第2次)。

2.工程地点：温州经济技术开发区滨海二十五路422号、滨海二十四路397号。

3.工程内容：本工程主要为：温州市金海化学品市场有限公司所有室外（包括地下及地上管道、阀门、管件<含接头、喷淋>漏水点查找、开挖恢复、老旧管道、管件更换等内容）管网检维修。

二、承包方式

乙方采取全部工程范围内除维修更换材料费用外的人工、机械、质量、安全等所有费用（含税）。

维修更换的所需材料由乙方业报甲方清单，由甲方进行采购和提供，如管网需较大改造<增加阀门、窨井>，经甲乙双方协商一致后，费用由甲方另行支付（乙方开具的增值税专用发票）。

三、合同价款及计价方式

合同总价款：         （小写：             元）。

四、维保时间：     年    月    日 至      年    月    日

五、工程质量

乙方所施工的工程项目按照现行工程施工质量验收标准必须达到合格标准。

六、工程款支付方式

本合同工程款支付周期按季度支付，每次季末前按合同签约价的25%，乙方需开具符合国家税务部门规定的增值税专用发票。

七、甲方责任

1.配合做好使乙方施工范围内的场地具备开工条件的工作。

2.向乙方提供现场临时用水用电。

3.配合乙方做好乙方承包范围外的各方联系、协调工作。

八、乙方职责

1.严格执行国家建筑安装工程的规范、规定、精心组织施工，确保工程的质量、文明施工、安全生产等达到相关规定要求。

2.加强对施工人员的管理与教育工作，进入现场施工人员严格按国家、地方的有关规定办理好符合要求的各项手续。

3.施工期间服从甲方对施工过程的安全生产、治安保卫、文明施工等的监督，并采取切实可行的组织措施，制定严密的管理制度。

4.组织强有力的管理，及时策划施工准备工作，不失时机地组织人员及机械设备，周转设备材料进场，满足工程施工要求。指定专人负责现场的生产管理和协调生产工作，参与有关的会议，按照确定的工期合理安排生产，严格控制进度，确保完成施工任务。

5.发生室外管网破裂，乙方应在接到甲方通知后24小时内派人赶赴现场进行处理，确保管网正常。

6.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定和甲方签订外来承包单位安全管理责任书，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

十、争议解决

甲乙双方如在合同履行中发生争议、纠纷，应本着友好协商原则解决，如协商不成，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十一、相关事宜及附言

1.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

2.本合同甲、乙双方签字盖章后生效。

十二、本合同签订地点：

甲方（盖印）：                           乙方（盖印）：

法人定代表人（委托人）：法人定代表人（委托人）：

注册地址：注册地址：

企业代码：企业代码：

电话：电　　话：

开户银行：开户银行：

帐号：账　　号：

税号：             税号：

年月日年月日

四、技术标准和要求

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华

人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

（1）《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）

（2）《公路隧道设计规范》（JTGD70-2004）

（3）《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）

（4）《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476-2008）

（5）《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012（2016 版））

（6）《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）

（7）《城市道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）

（8）《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）

（9）《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）

（10）《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）

（11）《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）

（12）《公路路面基层施工技术规范》（JTJ 034-2000）

（13）《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）

（14）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

（15）《城市地下道路工程设计规范》（CJJ 221-2015）

（16）《城市道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）

（17）《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）

（18）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

（19）《给水排水构筑物施工及验收规范》（GB50141-2008）

（20）《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T13295-2013）

（21）《球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬》（GB/T17457-2009、ISO4179:2005）

（22）《球墨铸铁管外表面锌涂层第 1 部分：带终饰层的金属锌涂层》（GBT17456.1-2009/IS

O8179:2004）

（23）《球墨铸铁管外表面锌涂层第 2 部分: 带终饰层的金属锌涂层》（GBT17456.2-2010）

（24）其他与本工程相关的行业规范、标准等。

如现行有关规范有变更的，以最新的为准。

主要材料设备采用的品牌参考工程量清单推荐表或要求中上档次，建议一般应在浙江省信息价或温州工程造价信息具有的。

五、 投标文件格式

一、商务标

1、投标函

2、法定代表人身份证明

3、投标保证金

4、已标价工程量清单

5、资信部分

（一）投标人基本情况表

（二）项目管理机构一览表

（三）承诺书

附件1

1、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                 （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥                          ）的投标总报价，工期       日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）     元（¥      ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．（其他补充说明）。

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

附件2

2、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月             日

经营期限：

姓名：         性别：             年龄：       职务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （盖单位章）

年      月              日

附件3

授权委托书（如有，此页不封入标书，开标时携带）

本人         （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现委托                    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                       。

代理人无转委托权。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

注：1、联合体投标的可由联合体牵头人签字、盖章。

2、投标文件如由委托代理人签字或盖章的，应提供授权委托书。

3、投标保证金

投标人在提交投标文件时必须同时提交自行密封完整的投标保证金，并注明本次招标项目名称及盖公章，否则拒收投标文件。

4、已标价工程量清单

表1

工程施工检修投标报价表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 招标单位 |  |
| 检修费用报价 | 人民币大写： 元（小写： 元） |
| 投标单位：（公章） 法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日 |  |

表2

工程量清单报价表

工程名称：温州市金海化学品市场有限公司室外管网检修工程

| 序号 | 检修内容 | 合计金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 |  |  |  |
| 2 | 机械 |  |  |  |
| 3 | 税金 |  |  |  |
| 5 | 其他费用 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 检修费用合计 |  |  | ¥： |  |
|  |  |  | 人民币（大写）： |  |

注：本次检修费用（除材料费用外）报价一次性包干。

投标单位  （盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

5、资格审查资料

#### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附营业执照副本复印件。

（二）项目管理机构一览表

| 姓名 | 本工程 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业学历 | 专业年限 | 职称 | 安排上岗的起止时间 | 类似工程经历、业绩情况 （或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：附相关人员证书、资格证书复印件及身份证复印件。

（三）承诺书

（招标人名称）

我方参加了                     （项目名称）施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

1、在投标截止时间当日我方没有被投标人须知前附表规定的建设主管部门限制参加投标。在投标截止时间当日我方没有被投标人须知前附表规定的建设主管部门已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。

2、我方发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报行政主管部门。

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年  月  日